Entreprise

Rue

Ville

Code postal

Rénovation appartement

Suivi rénovation appartement

Généré le	- 18/12/24

Suivis	- Préparation

- Suivi chantier

- Réception

Lots	- Cuisine

- Electricité

- Peintures

- Plomberie

Intervenants	- Cuisiniste Nom Prénom

- Electricien Nom Prénom

- Peinture Nom Prénom

- Plombier Nom Prénom

Document Annotés	- Plan 1 (Préparation)

- Plan 1 (Suivi chantier)

- Plan 1 (Réception)

Répartition par statut

Répartition par lot

1	 13/9/24	 13/9/24	 Pas de date limite	 Pas de quitus

Préparer devis sale de bain

2	 13/9/24	 13/9/24	 Pas de date limite	 Pas de quitus

Valider modèle cuisine avec le client

11	 17/9/24	 13/9/24	 Pas de date limite	 Pas de quitus

Valider éclairage avec le client

5	 13/9/24	 13/9/24	 23/9/24	 Pas de quitus

La cuisine doit être installée avant le 23/09/24

7	 17/9/24	 17/9/24	 Pas de date limite	 Pas de quitus

Installer évier salle de bain

10	 17/9/24	 13/9/24	 Pas de date limite	 Pas de quitus

Installer lumières plafond

6	 13/9/24	 13/9/24	 Pas de date limite	 Pas de quitus

La plaque de cuisson ne fonctionne pas

8	 17/9/24	 17/9/24	 Pas de date limite	 Pas de quitus

Peindre cuisine

9	 17/9/24	 17/9/24	 Pas de date limite	 Pas de quitus

Installer caches prises

Cuisiniste

Nom Prénom

Téléphone : 	 Téléphone

Mobile : 	 Mobile

Email : 	 email@email.com

Packages : 	 Cuisine

Electricien

Nom Prénom

Téléphone : 	 Téléphone

Mobile : 	 Mobile

Email : 	 email@email.com

Packages : 	 Electricité

Peinture

Nom Prénom

Téléphone : 	 Téléphone

Mobile : 	 Mobile

Email : 	 email@email.com

Packages : 	 Peintures

Plombier

Nom Prénom

Téléphone : 	 Téléphone

Mobile : 	 Mobile

Email : 	 email@email.com

Packages : 	 Plomberie