![An Image](data:application/octet-stream;base64,)Entreprise

Rue

Ville

Code postal

**Rénovation appartement**

![An Image](data:application/octet-stream;base64,)

Suivi rénovation appartement

**Généré le** - 18/12/24

**Suivis** - Préparation

- Suivi chantier

- Réception

**Lots** - Cuisine

- Electricité

- Peintures

- Plomberie

**Intervenants** - Cuisiniste Nom Prénom

- Electricien Nom Prénom

- Peinture Nom Prénom

- Plombier Nom Prénom

**Document Annotés** - Plan 1 (Préparation)

- Plan 1 (Suivi chantier)

- Plan 1 (Réception)

**Répartition par statut**

![An Image](data:application/octet-stream;base64,)

**Répartition par lot**

![An Image](data:application/octet-stream;base64,)

![An Image](data:application/octet-stream;base64,)

1 ![An Image](data:application/octet-stream;base64,) 13/9/24 ![An Image](data:application/octet-stream;base64,) 13/9/24 ![An Image](data:application/octet-stream;base64,) Pas de date limite ![An Image](data:application/octet-stream;base64,) Pas de quitus

Préparer devis sale de bain

2 ![An Image](data:application/octet-stream;base64,) 13/9/24 ![An Image](data:application/octet-stream;base64,) 13/9/24 ![An Image](data:application/octet-stream;base64,) Pas de date limite ![An Image](data:application/octet-stream;base64,) Pas de quitus

Valider modèle cuisine avec le client

![An Image](data:application/octet-stream;base64,) ![An Image](data:application/octet-stream;base64,) ![An Image](data:application/octet-stream;base64,)

11 ![An Image](data:application/octet-stream;base64,) 17/9/24 ![An Image](data:application/octet-stream;base64,) 13/9/24 ![An Image](data:application/octet-stream;base64,) Pas de date limite ![An Image](data:application/octet-stream;base64,) Pas de quitus

Valider éclairage avec le client

![An Image](data:application/octet-stream;base64,) ![An Image](data:application/octet-stream;base64,) ![An Image](data:application/octet-stream;base64,)

![An Image](data:application/octet-stream;base64,)

5 ![An Image](data:application/octet-stream;base64,) 13/9/24 ![An Image](data:application/octet-stream;base64,) 13/9/24 ![An Image](data:application/octet-stream;base64,) 23/9/24 ![An Image](data:application/octet-stream;base64,) Pas de quitus

La cuisine doit être installée avant le 23/09/24

![An Image](data:application/octet-stream;base64,)

7 ![An Image](data:application/octet-stream;base64,) 17/9/24 ![An Image](data:application/octet-stream;base64,) 17/9/24 ![An Image](data:application/octet-stream;base64,) Pas de date limite ![An Image](data:application/octet-stream;base64,) Pas de quitus

Installer évier salle de bain

![An Image](data:application/octet-stream;base64,) ![An Image](data:application/octet-stream;base64,)

10 ![An Image](data:application/octet-stream;base64,) 17/9/24 ![An Image](data:application/octet-stream;base64,) 13/9/24 ![An Image](data:application/octet-stream;base64,) Pas de date limite ![An Image](data:application/octet-stream;base64,) Pas de quitus

Installer lumières plafond

![An Image](data:application/octet-stream;base64,) ![An Image](data:application/octet-stream;base64,)

![An Image](data:application/octet-stream;base64,)

6 ![An Image](data:application/octet-stream;base64,) 13/9/24 ![An Image](data:application/octet-stream;base64,) 13/9/24 ![An Image](data:application/octet-stream;base64,) Pas de date limite ![An Image](data:application/octet-stream;base64,) Pas de quitus

La plaque de cuisson ne fonctionne pas

![An Image](data:application/octet-stream;base64,)

8 ![An Image](data:application/octet-stream;base64,) 17/9/24 ![An Image](data:application/octet-stream;base64,) 17/9/24 ![An Image](data:application/octet-stream;base64,) Pas de date limite ![An Image](data:application/octet-stream;base64,) Pas de quitus

Peindre cuisine

![An Image](data:application/octet-stream;base64,)

9 ![An Image](data:application/octet-stream;base64,) 17/9/24 ![An Image](data:application/octet-stream;base64,) 17/9/24 ![An Image](data:application/octet-stream;base64,) Pas de date limite ![An Image](data:application/octet-stream;base64,) Pas de quitus

Installer caches prises

![An Image](data:application/octet-stream;base64,)

Cuisiniste

Nom Prénom

Téléphone : Téléphone

Mobile : Mobile

Email : email@email.com

Packages : Cuisine

Electricien

Nom Prénom

Téléphone : Téléphone

Mobile : Mobile

Email : email@email.com

Packages : Electricité

Peinture

Nom Prénom

Téléphone : Téléphone

Mobile : Mobile

Email : email@email.com

Packages : Peintures

Plombier

Nom Prénom

Téléphone : Téléphone

Mobile : Mobile

Email : email@email.com

Packages : Plomberie